湛 江 徐 闻 港 有 限 公 司

Zhan jiang Xuwen Port Co., Ltd

湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程设计合同

项目名称：徐闻港港池航道疏浚清淤项目施工图设计项目

合同编号：

签订地点：湛江徐闻港有限公司

签订日期：2025年  月  日

湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程设计合同

甲方：湛江徐闻港有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程设计服务工作。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》。

第二条 咨询依据及基础资料

2.1国家及地方政府颁布的本行业相应编制标准、规范及规定。

2.2本工程批准文件。

2.3甲方给乙方的咨询要求。

2.4甲方提交的基础资料。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书及补充协议。

3.2甲方咨询要求。

第四条 本合同工程的名称、工程规模、咨询范围、内容及要求

4.1工程名称：湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程。

4.2工程规模：对已建设的港池航道进行疏浚清淤。

4.3工程咨询内容：根据相关法律、法规及技术规范的要求，编制湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程施工图设计文件。

4.4成果验收标准：以工程施工图设计文件通过甲方验收为准。

第五条 甲方向乙方提交的有关资料、文件

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原项目工可、设计及相关资料 | 1 | 合同签订后5个工作日内 |  |

第六条 乙方向甲方交付的设计成果文件

| 序号 | 成果文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程施工图设计文件 | 10 | 合同签订后10个日历天内完成相关技术咨询工作 | 纸质版10份及相关电子版 |

第七条 合同费用及支付方式

7.1经双方商定，本合同的咨询费总计为人民币         元整（¥       元）。费用包含但不限于税费（税率   %）、人工费、交通费等费用。

7.2支付方式:

7.2.1乙方按要求向甲方提交湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程施工图设计文件通过甲方验收后，乙方向甲方开具合同价款等额增值税专用发票。甲方收到乙方的发票之日起10个工作日内一次性付清费用给乙方。

7.2.2乙方相关信息：

单位名称：

纳税人识别号/社会信用代码：

单位地址：

电话：

开户银行名称：

开户银行账号：

第八条 双方责任

8.1甲方责任：

8.1.1甲方按本合同规定向乙方提交基础资料、文件及咨询要求。

8.1.2甲方变更本合同项目的咨询范围、内容及咨询要求，造成乙方增加工作量时，甲方应向乙方增加咨询费用，具体费用由双方另行商定。

8.1.3甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付咨询费。

8.1.4若本工程项目非因乙方原因暂停或者终止，甲方仍应按乙方实际完成的工作量向乙方支付相应的咨询费。

8.2乙方责任：

8.2.1乙方应按有关技术规范、标准及甲方咨询要求进行咨询服务，按本合同规定的时间及份数向甲方交付工程施工图设计文件，并对提交的工程施工图设计文件的质量负责。

8.2.2根据咨询审查意见及相关要求对工程施工图设计文件补充完善。

8.2.3按甲方要求参加报告审查，及时解答有关设计中遇到的技术问题，积极办理工程施工图设计文件的报批工作。

8.2.4乙方应保护甲方的知识产权和商业秘密，对于本工程的一切资料及信息，不得向第三方转让或泄露或用于本合同工程外的项目。

第九条 违约责任

9.1甲方不按时支付合同价款给乙方，每逾期一天，甲方应按拖欠总额日万分之五支付违约金给乙方。

9.2乙方不按时、按质提交工程施工图设计文件，每逾期一天，乙方应按合同总额日万分之五支付违约金给乙方；超过XX天不提交，甲方有权解除本合同，甲方无需支付任何费用给乙方。

第十条 争议解决

在执行本合同过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。双方当事人协商不成，双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼加以解决。

第十一条 合同生效及其它

11.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.2双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.3未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.4本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，双方各执贰份。

11.5合同工作完成、费用结清后，本合同即行终止。

（以下无正文）

（为《湛江徐闻港有限公司港池航道疏浚清淤工程设计》之签署页）

甲方（盖章）：湛江徐闻港有限公司

地址：徐闻县徐闻港进港大道1号

法定代表人（负责人）

或委托代理人：

日期：

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人（负责人）

或委托代理人：

日期：